PPÚ Malý Ruskov

Harmonogram na výstavbu spoločných zariadení a opatrení v k.ú. Malý Ruskov

| Etapa č. | Termín ukončenia etapy a dátum fakturácie | Popis etáp – stavebných objektov, ucelených častí a fakturačných celkov spoločných zariadení a opatrení | Cena fa celku v EUR (bez DPH) | DPH v EUR | Cena fa celku v EUR (s DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 30.06.2009 | Stavebný objekt SO 04 Mokriny I. | 67 628,50 ,- | 12 849,40,- | 80 477,90,- |
|  | 30.06.2009 | Stavebný objekt SO 05 Mokriny II. | 12 120 ,- | 2 302,80,- | 14 422,80,- |
|  | 30.06.2009 | Stavebný objekt SO 06 Mokriny III. | 37 568 ,- | 7 137,90,- | 44 705,9,- |
|  | 30.06.2009 | Stavebný objekt SO 07 Za záhradami I. | 119 952,- | 22 790,80,- | 142 742,80,- |
|  | 30.06.2009 | Stavebný objekt SO 08 Za záhradami II. | 52 505,- | 9 976,- | 62 481,- |
| Celkom v EUR |  |  | 289 773,50 ,- | 55 056,90,- | 344 830,40,- |
| Celkom v Sk |  |  | 8 696 856,- | 1 652 400,7,- | 10 349 256,90,- |